|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | | 2º SEMESTRE 2018 | | | | | | 1º SEMESTRE 2019 | | |
| JAN/  2019 | FEV/  2019 | MAR/  2019 | ABR/  2019 | MAIO  /2019 | JUN/  2019 | JUL/  2019 | AGO/  2019 | SET/  2019 |
| PLANEJADA | Desenvolvimento e entrega do Release de Cadastros Gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADA | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANEJADA | Desenvolvimento e entrega do Release do banco de questões e atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADA | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANEJADA | Desenvolvimento e entrega do Release de complementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADA | NÃO |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| PLANEJADA | Período dedicado à correções no ambiente (se necessárias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADA | NÃO |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| PLANEJADA | Escrita da Monografia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADA | PARCIALMENTE |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | | 2º SEMESTRE 2018 | | | | | | 1º SEMESTRE 2019 | | |
| JAN/  2019 | FEV/  2019 | MAR/  2019 | ABR/  2019 | MAIO  /2019 | JUN/  2019 | JUL/  2019 | AGO/  2019 | SET/  2019 |
| Release de correções de provas | Coleta de Dados para o terceiro *release* (Pesquisa, Observação e Entrevista) e entrega do segundo release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise dos Requisitos do terceiro *release* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelagem dos processos do terceiro *release* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento (codificação) das funcionalidades do terceiro *release* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes e correções das funcionalidades do terceiro *release* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniões com o cliente para retiradas de dúvidas acerca das funcionalidades e confecção dos testes de aceitação de estórias do terceiro *release* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega do terceiro *release* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de tempo dedicado à de correções no ambiente (se necessárias) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação do uso da Metodologia XP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escrita da Monografia | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |